CONTROL DE FRENTES DE TRABAJO

- INTRODUCCIÓN.Este documento describe cómo funciona el Sistema Control de frentes de trabajo para los servicios y contratos que ejecute Wood Group Colombia.

El Control de frentes de trabajo evalúa el papel y las responsabilidades de WGC frente a la ejecución del servicio y el nivel de riesgo involucrado en la actividad. Evalúa:

- Responsabilidades de o como Operaciones

- Responsabilidades como Mantenimiento.

- Nivel de riesgo involucrado en la actividad

El Sistema está diseñado para ayudar al Gerente /Lider /Supervisor del contrato a:

- Controlar los trabajos que se realizan bajo su supervisión.

- Garantizar un área segura para las personas que trabajan en el área de supervisión.

- Garantizar niveles de supervisión adecuados.

- Garantizar comunicación efectiva entre las partes involucradas (Operadores – Mantenimiento y Contratistas)

- ALCANCE.

Este procedimiento aplica para las actividades o servicio ejecutados por Wood Group Colombia a través de contratos de Mantenimiento, Operación, Operación y Mantenimiento, Construcción y para contratistas autorizadas que ejecuten sus servicios para WGC.

- TERMINOLOGIA / DEFINICIONES.

  - Terminología:

Las siguientes palabras se usan para expresar el nivel de mandato para acciones descritas en el texto:

Tiene: Significa Mandatario. Tales acciones deben seguirse.

Debe: Significa fuertemente recomendado.

Puede: Significa aceptable y a ser considerado.

  - Definiciones:

- Actividades Operacionales: son aquellas actividades que se realizan como parte del funcionamiento diario de planta bajo condiciones normales o que están incluidas en los manuales de operaciones y mantenimiento de la instalación.

- Área de Trabajo: Es la ubicación precisa del trabajo a ser realizado.

- Operaciones: Significa persona y/o actividades de custodia de la instalación

- AST/ATS/ART (Análisis Seguro de Trabajo): Es un mecanismo que permite evaluar todos los riesgos envueltos en la ejecución de un trabajo, así como las previsiones a tomar y el equipo de protección personal necesario.

- Ejecutor: Es la persona que tiene la responsabilidad directa de ejecutar el trabajo, cumpliendo las normas y procedimientos establecidos así como también las medidas indicadas en el permiso de trabajo.

- Autoridad de Área /Lider de disciplina: Es el responsable, previo cumplimento de los requisitos para estar autorizado de otorgar el permiso de trabajo en frío o en caliente para actividades ejecutadas en plantas en operación o de larga o corta duración para construcción en el área bajo su custodia según estos procedimientos.

- Operador: Es la persona que se encarga de asegurarse de que el sitio de trabajo se encuentra preparado y en condiciones seguras antes, durante y después de realizado el trabajo. Es el custodio de la instalación, esta figura generalmente es del cliente en servicios o contratos donde WG Colombia ejecute Mantenimiento.

- Gerente de Construcción: En actividades donde el nivel de riesgo lo amerita es la figura que autoriza la ejecución de una actividad en obras de Construcción

- Etiquetas de Bloqueo: Son indicadores externos que identifican los bloqueos mecánicos y eléctricos con el propósito de proporcionar un área segura de trabajo

- Permiso de Trabajo: Sistema conformado por una serie de pasos a seguir que terminan con la emisión de un permiso por escrito para realizar un trabajo en los contratos o servicios donde WG Colombia sea el responsable de operar. El formato para el Permiso de trabajo puede varía dependiendo si es aplicado para Operaciones & Mantenimiento, Construcción, mantenimiento.

- Prueba de Gases: Son las mediciones que se realizan en el sitio de trabajo con el fin de determinar si existe la presencia de gases o vapores inflamables, deficiencias de oxígeno y presencia de gases tóxicos, que puedan condicionar la ejecución segura de un trabajo en frió, en caliente y en un espacio confinado.

- DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES

De acuerdo a las características del contrato que ejecute Wood Group Colombia, existen tres mecanismos para el control de frentes de trabajo:

- Cuando WG Colombia opera y mantiene una instalación

- Cuando WG Colombia ejecuta mantenimiento

- Cuando WG Colombia Construye

- LINEAMIENTOS.

- El sistema de Control  de Frentes de Trabajos debe asegurar que:

    - Operaciones conoce con precisión la condición de la planta en cualquier momento (Ej. cuáles válvulas están abiertas o cerradas, que equipo está funcionando, dónde están los aislamientos eléctricos, cuáles sistemas de seguridad están funcionando, etc.).

    - El sitio de trabajo esté preparado correctamente y se encuentra en una condición segura antes, durante y después de realizar el trabajo.

    - Se ha tomado en cuenta la influencia de otras actividades en el área.

    - Se identifican todos los peligros y se entienden todos los riesgos asociados a la actividad.

    - Se implementan todas las precauciones de seguridad.

    - Se provee de una supervisión adecuada en el sitio de trabajo.

    - Se discute sobre el trabajo a realizar y que el mismo sea entendido por todos los involucrados en su ejecución.

    - El personal que realiza el trabajo está completamente informado sobre el 
 contenido del trabajo, los riesgos y las precauciones de seguridad.

4.2 Se necesita un documento por escrito para realizar un trabajo, cuando:

4.2.1 Cambie la condición normal de la planta.

4.2.2 Interfiere con sistemas de seguridad.

4.2.3 Introduzca fuentes de ignición en un área donde hay posibilidades de mezclas explosivas de gas y aire.

4.2.4 Requiere supervisión adicional a causa de un aumento de riesgo, esto aplica en especial a procesos de construcción.